Projet FREELANCE

# 📅 Plan de projet SaaS – 5 semaines

## Semaine 1 : Planification et setup

Jour 1-2 : Définir le projet & maquettes

- Liste des fonctionnalités : Auth, utilisateurs, dashboard, CRUD, API, export, notifications

- Wireframes : dashboard, pages CRUD, login/register

- Choix technos : Django, Django REST Framework, PostgreSQL, Bootstrap, JS/Chart.js

Jour 3-4 : Initialisation du projet Django

- Créer projet Django + apps (users, dashboard, clients, produits, commandes)

- Config PostgreSQL et settings

- Installer DRF et packages utiles (django-cors-headers, django-crispy-forms)

Jour 5 : Git & structure

- Créer repo GitHub

- Commit initial avec la structure

- Config branches (main, dev)

## Semaine 2 : Authentification et gestion utilisateurs

Jour 6-7 : Auth

- Signup, login, logout, récupération mot de passe

- Validation emails et sécurité

Jour 8-9 : Gestion utilisateurs

- Rôles : Admin / Utilisateur standard

- Permissions : CRUD limité selon rôle

- Admin Django customisé

Jour 10 : Tests auth & users

- Tests manuels sur toutes les fonctionnalités

- Debug éventuels

## Semaine 3 : Backend CRUD & API

Jour 11-12 : CRUD clients & produits

- Models, serializers, views (DRF)

- API endpoints testables via Postman

Jour 13-14 : CRUD commandes & factures

- Relations entre modèles

- Calcul automatique des totaux

Jour 15 : API documentation

- Swagger ou DRF Docs

- Test complet des endpoints

## Semaine 4 : Frontend et dashboard

Jour 16-17 : Pages principales

- Dashboard avec statistiques

- Pages CRUD (clients, produits, commandes, factures)

- Bootstrap pour responsive

Jour 18-19 : Graphiques et statistiques

- Intégrer Chart.js ou Plotly

- Graphiques dynamiques depuis l’API

Jour 20 : Recherche et filtres

- Pagination, recherche, tri sur toutes les listes

## Semaine 5 : Fonctionnalités avancées & déploiement

Jour 21-22 : Avancé

- Upload fichiers (produits, factures)

- Export PDF / Excel

- Email automatique (factures ou notifications)

Jour 23 : Tests finaux

- Test complet de toutes les fonctionnalités

- Debug et corrections

Jour 24 : Préparation au déploiement

- Config settings prod (DEBUG=False, secrets)

- Domaine et SSL

Jour 25 : Déploiement

- Hébergement sur Render / Railway

- Test en ligne et commits finaux

✅ À la fin de ces 5 semaines :

- Une plateforme SaaS complète et fonctionnelle

- Responsive et accessible en ligne

- Portfolio prêt à impressionner les clients freelance

C’EST PARTI

Comprendre le Projet SaaS

Nous allons créer une plateforme SaaS(Software as a Service), ce qui signifie :

-Une application en ligne accessible depuis n’importe quel navigateur

-Multi/utilisateurs, avec différents rôles (Admin/utilisateurs Standard)

-Gestion complète des données pour une entreprise fictive : clients, produits, commandes, factures

-Dashboard avec statistiques pour visualiser les données facilement

-Fonctions avancées : Recherche, filtre, export PDF/Excel, notification par email, upload fichiers

-API REST pour que d’autres applications puissent communiquer avec ma plateforme

Fonctionnalités Principales

| Fonctionnalité | Description | Pourquoi c’est important |
| --- | --- | --- |
| Auth / Utilisateurs | Inscription, login, rôles, permissions | Sécuriser l’accès et gérer qui peut faire quoi |
| CRUD Clients / Produits / Commandes / Factures | Ajouter, modifier, supprimer, lister les données | Montrer maîtrise de Django, SQL, relations entre tables |
| Dashboard | Graphiques, statistiques | Visualisation des données, interface professionnelle |
| Recherche / Tri / Pagination | Trouver rapidement ce qu’on cherche | Expérience utilisateur et pratique en projets réels |
| Upload / Export / Email | Téléverser fichiers, générer PDF/Excel, notifications | Fonctionnalités avancées appréciées par les clients |
| API REST | Endpoints pour récupérer/mettre à jour les données | Montre que tu sais créer un backend professionnel pour des apps ou mobiles |

Utilisateurs et Rôles

-Admin

. Peut tout faire : gérer utilisateurs, clients, produits, commandes, factures

. Voir toutes les statistiques

-Utilisateur Standard

. Accès limité : Ajouter/modifier clients et commandes mais pas supprimer certains éléments

. Voir son propre Dashboard et ses données

Technologie derrière le Projet

| Partie | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django + Django REST Framework | Gérer la logique, les modèles, la base de données, API |
| Base de données | PostgreSQL | Stocker toutes les données de manière fiable |
| Frontend | HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript | Créer les pages web, interface responsive |
| Graphiques | Chart.js / Plotly | Visualiser les statistiques |
| Déploiement | Render / Railway | Rendre l’application accessible en ligne |

Flux de travail global

 L’utilisateur se connecte

 Accède à son Dashboard et voit les statistiques

 Ajoute ou modifie un client / produit / commande

 Génère facture ou exporte PDF/Excel si nécessaire

 L’API permet à d’autres applications de récupérer ces données

## Semaine 1 : Planification et setup

Jour 1-2 : Définir le projet & maquettes

- Liste des fonctionnalités : Auth, utilisateurs, dashboard, CRUD, API, export, notifications

- Wireframes : dashboard, pages CRUD, login/register

- Choix technos : Django, Django REST Framework, PostgreSQL, Bootstrap, JS/Chart.js

Liste des fonctionnalités :

Ici on liste exactement ce que la plateforme doit pouvoir faire. C’est vraiment la base de tout projet solide

| Fonctionnalité | Explication claire |
| --- | --- |
| Authentification (Auth) | Permet aux utilisateurs de se créer un compte, se connecter, se déconnecter, et récupérer leur mot de passe si oublié. Sans ça, n’importe qui pourrait accéder aux données, ce qui est un gros risque. |
| Gestion des utilisateurs | Les utilisateurs ont des rôles (admin ou standard). Les rôles déterminent ce qu’ils peuvent voir et modifier. Exemple : un admin peut tout faire, un utilisateur standard ne peut pas supprimer les clients. |
| CRUD (Create, Read, Update, Delete) | Ce sont les opérations de base pour gérer les données : ajouter un client (Create), voir la liste (Read), modifier un produit (Update), supprimer une commande (Delete). C’est la pierre angulaire de ton projet. |
| Dashboard | Une page centrale qui montre des statistiques clés, comme : nombre de clients, commandes en cours, ventes du mois. Le but : que l’utilisateur comprenne ses données en un coup d’œil. |
| API REST | Une interface que d’autres applications peuvent utiliser pour lire ou modifier les données de ton app. Exemple : une application mobile pourrait récupérer la liste des produits via ton API. |
| Export (PDF / Excel) | Permet à l’utilisateur de générer des fichiers pour imprimer ou partager des rapports. Très apprécié dans le monde professionnel. |
| Notifications / Email | Exemple : envoyer un email automatique lorsqu’une commande est créée. Rend l’application plus complète et réaliste. |

Wireframes :

Avant de coder, on dessine ceux à quoi vont ressembler les pages.

Pages principales à maquetter :

 Login / Register

- Champs : email, mot de passe, confirmer mot de passe (register)

- Bouton “Se connecter” ou “Créer un compte”

 Dashboard

- Graphiques principaux (ex : ventes par mois)

- Statistiques clés (nombre de clients, commandes, revenus)

- Menu pour accéder aux autres pages

 Pages CRUD

- Clients : liste + ajouter + modifier + supprimer

- Produits : idem

- Commandes : idem

- Factures : idem

- Chaque page a : tableau, boutons action, recherche

Choix technos :

| Technologie | Rôle dans le projet | Pourquoi c’est le meilleur choix |
| --- | --- | --- |
| Django | Backend / logique serveur | Framework Python robuste, gère facilement base de données, utilisateurs, sécurité. |
| Django REST Framework (DRF) | API | Permet de créer une API REST facilement, standard dans le monde professionnel. |
| PostgreSQL | Base de données | Fiable, puissant, parfait pour gérer relations entre clients, produits, commandes. |
| Bootstrap | Frontend responsive | Permet de créer des pages propres et adaptables aux mobiles sans trop de CSS personnalisé. |
| JavaScript | Interaction frontend | Graphiques dynamiques, filtres, recherche instantanée, actions sans recharger la page. |
| Chart.js | Graphiques | Pour les statistiques du dashboard, facile à intégrer avec Django et JS. |

Jour 3-4 : Initialisation du projet Django

- Créer projet Django + apps (users, dashboard, clients, produits, commandes)

- Config PostgreSQL et settings

Installer DRF

On crée d’abord le projet qu’on a nommé ‘saas_project’ et on accède au projet depuis le terminal

django-admin startproject saas_project

cd saas_project

On crée les APPS

Chaque app gère une fonctionnalité clé. On crée une app par module principal :

| App | Rôle |
| --- | --- |
| users | Authentification, rôles, gestion des utilisateurs |
| dashboard | Graphiques, statistiques, pages principales |
| clients | CRUD des clients |
| produits | CRUD des produits |
| commandes | CRUD des commandes, lien clients/produits |

python manage.py startapp users
python manage.py startapp dashboard
python manage.py startapp clients
python manage.py startapp produits
python manage.py startapp commandes

On configure postgreSQL avec le settings.py

On installe d’abord sur notre terminal : python -m pip install psycopg2-binary

Ensuite on crée la base de données dans postgreSQL nommé ‘saas_db’

Dans le settings.py on effectue la configuration :

DATABASES = {

'default': {

'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',

'NAME': 'saas_db',        # nom de ta base

'USER': 'postgres',       # utilisateur PostgreSQL

'PASSWORD': 'postegres', # mot de passe

'HOST': 'localhost',      # ou l'adresse du serveur

'PORT': '5432',           # port par défaut

}

}

On Installe Django REST Framework (DRF)

On tape :  pip install djangorestframework

Et dans le settings.py on ajoute les apps :

INSTALLED_APPS = [

'django.contrib.admin',

'django.contrib.auth',

'django.contrib.contenttypes',

'django.contrib.sessions',

'django.contrib.messages',

'django.contrib.staticfiles',

'clients',

'commandes',

'dashboard',

'produits',

'users'

]

On effectue la migration :   python manage.py migrate

Et on lance le serveur